## Slide 1
돈스타브
친구들
게임엔진1:텀프로젝트
게임공학과 2015182016 손채영

## Slide 2
01
02
03
04
05
06
07
CONTENTS
개요
게임 조작
기술 요소와 중점 연구 분야
구성원 역할 분담 및 일정
개발 내용
문제점 및 보완책
데모 시연

## Slide 3
게임 개요
01
세계 대전이 한창인 전쟁통 속.. 탱크 안에서 팀원들과 낙오되었다.
움직이는 탱크 안에서
적군의 진영에 들어가 목표물을 처치하여 위기를 벗어나라!
VR 롤 플레잉 탱크 디펜스!

## Slide 4
게임 조작
02
캐릭터 이동 : (L)Thumbstick
오브젝트 상호작용(Grab) : (L)Grip Button, (R)Grip Button
사격, 포격 : (R)Trigger

## Slide 5
기술 요소와 중점 연구 분야
03
클라이언트
Unity3D 엔진 개발 능력 함양
오큘러스 리프트와 컨트롤러로 즐길 수 있는 VR 게임 제작
SRP를 이용한 렌더링 파이프라인 최적화
레이마칭 기법을 이용한 볼륨 렌더링 구현
역기구학을 이용한 상호작용 애니메이션 구현
서버
Overlapped IO 를 이용한 윈도우 소켓 프로그래밍
멀티 스레드를 이용한 캐릭터 오브젝트 동기화
MsSQL을 이용한 랭킹 시스템 구현

## Slide 6
구성원 역할 분담 및 향후 개발 일정
04
항목 |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월
박두환 (클라이언트, 그래픽) | 캐릭터 텍스쳐, 장애물 모델링 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 오브젝트 간 상호작용 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 맵 제작 및 기능 추가 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 애니메이션 구현 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | SRP를 통한 렌더링 파이프라인 구현 |  |  |  |  |  |  |  | 
김동엽 (클라이언트) | 메인 프레임워크 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | VR 기기 연동 및 처리 로직 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 씬 전환 처리 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 적 구현 및 AI |  |  |  |  |  |  |  | 
 | VR UI |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 이펙트 |  |  |  |  |  |  |  | 
손채영 (서버) | 서버 프레임워크 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 통신 처리 및 동기화 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 랭킹 시스템 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 사운드 |  |  |  |  |  |  |  | 
공통 | 최적화 및 디버깅 |  |  |  |  |  |  |  | 
: 완료 및 진행 중
: 향후 계획

## Slide 7
개발 내용
05
캐릭터 이동, 오브젝트 상호작용(Grab)
포격 시 불꽃 이펙트, 라이팅
특정 오브젝트에 상호 작용 시 탱크 내부 <-> 외부 씬 전환
클라이언트

## Slide 8
개발 내용
05
서버
Overlapped io 자체 서버 제작
접속 동기화, 위치 동기화, 로비 시스템 -> 같은 기술로 추후 클라이언트에 적용 예정

## Slide 9
문제점 및 보완책
06
클라이언트
Oculus 에셋에서 제공해주는 로컬 아바타 프리팹의 매터리얼이 lwrp환경에서 제대로 표현되지 않는 문제
임의로 lwrp쉐이더 기반의 매터리얼을 만들어 적용시켰음
그래픽
서버

## Slide 10
데모 시연
07

## Slide 11
감사합니다