|  |  | 작성자 | 2015182016손채영 | 팀명 | FURY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 2주차 | 기간 | 2020.1.5~2020.1.11 | 지도교수 | (서명) |
| 이번주 한일 | 박두환 김동엽 손채영 - 절대강좌 unity5 ~6장 - 데모용 서버 프레임워크 제작 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 박두환

  - 절대강좌 Unity5 1-4장

  - 에셋 제작(탱크엔진)

  - z브러쉬를 통한 스컬핑공부

- 김동엽

- 손채영

  - 절대 강좌 Unity5 1-6, 13-14장

    - 13,14 ->버전 달라서 진행 불가.. 2019에서는 NetworkMgr를 지원하지 않음

  - 데모용 서버 프레임워크 제작

    - 포톤 클라우드X, Overlapped io로 간단한 데모 제작

| 문제점 정리 | 박두환 - 김동엽 - 손채영 - (The object of type 'GameObject' has been destroyed but you are still trying to access it.) Player가 FireCtrl 컴포넌트를 통해 Bullet 오브젝트를 Instantiate 하는데, 이때 FireCtrl이 참조하는 Bullet 레퍼런스가 null이었다. - (Can’t added scripts component..) Standard Asset의 ParticleSystem Import 후 프로젝트 내 전체 스크립트가 오류 메시지와 함께 다운됨. | 해결 방안 | 손채영 - Bullet 레퍼런스를 H뷰가 아닌 P뷰의 prefab으로 연결해 주어야 한다. - ParticleSystem 애셋 스크립트 중 클래스 또는 네임스페이스를 중복되어 사용하는 부분이 있는 듯함. 애셋 자체 문제로 판단하여 삭제한다. |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 3주차 | 다음 기간 | 2020.1.12-2020.1.18 |
| 다음주 할 일 | 박두환 - 김동엽 - 손채영 - |  |  |

|  |  | 작성자 | 2014182015 박두환 2014182008 김동엽 2015182016 손채영 | 팀명 | FURY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 2월 2주차 | 기간 | 2020.2.3~2020.2.9 | 지도교수 | (서명) |
| 이번주 한일 | 박두환 김동엽 - 관측병 카메라 워크, 포병 카메라 워크 - 포병 카메라 마스킹 처리 - 관측병, 포병 컨트롤러 분리 손채영 - Unity, 포톤을 이용한 2D 게임 튜토리얼 진행 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 박두환

- 김동엽

  - 머리 회전(가정)에 따른 관측병의 카메라 워크 구현

  - 컨트롤러 조작에 따른 탱크 포대, 포신의 회전 및 그에 따른 카메라 워크 구현

  - 포병 시점의 카메라에 스코프 이미지 마스크를 씌움

  - 관측병과 포병의 컨트롤러를 분리

- 손채영

  - Unity, 포톤을 이용하여 플레이어 위치 동기화 (2D)

    - https://youtu.be/pGmYGI1LlE4 튜토리얼 진행

    - 코드 리뷰 및 분석

      - Photon Transform View Classic – Synchronize Position 기능

      - 별도 스크립트 작성 (Player Movement, Player Networking)

| 문제점 정리 | 박두환 - 김동엽 -Rotate함수의 매개변수가 프로그램 내부에서 오일러각도로 계산되는게 아닌 쿼터니언으로 계산되어 Rotate의 회전각 제한에 문제가 생기는등 기능적 오류가 발생 손채영 - 로컬 환경 말고 서로 다른 PC에서 띄우려면 어떻게 해야 되는지..? 방법 구상 | 해결 방안 | 박두환 - 김동엽 -스크립트에 오일러 각도를 쿼터니언으로 변환해주는 함수(localEulerAngles)를 사용해 원하는 범위의 쿼터니언 값을 특정해 범위제한을 구현할 수 있었다. 손채영 - |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 2월 3주차 | 다음 기간 | 2020.2.10-2020.2.16 |
| 다음주 할 일 | 박두환 - 김동엽 - 손채영 |  |  |

|  |  | 작성자 | 2014182015 박두환 2014182008 김동엽 2015182016 손채영 | 팀명 | FURY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 2월 3주차 | 기간 | 2020.2.10~2020.2.16 | 지도교수 | (서명) |
| 이번주 한일 | 박두환 김동엽 손채영 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 박두환

  - 다이얼박스1~3, 사다리, 스위치박스,잠망경,육각볼트 로우 모델제작

  - 미사일 채색 및 엔진 적용

- 김동엽

  - 좌우로 일정 거리씩 왕복하는 간단한 적 행동패턴과 걷기 애니메이션 구현

  - 플레이어 캐릭터의 조작에 따른 idle, walking 애니메이션 구현

- 손채영

  - 레트로 유니티 프로그래밍 에센스 6,7,8장

    - 탄막 슈팅 게임 제작

      - 오브젝트 조작, 프리팹, 씬 관리, UI

  - 레트로 유니티 프로그래밍 에센스 11,12,13장

    - 2D 러너 게임 제작

      - 플레이어 조작, 애니메이션(FSM), 사운드, 렌더 소팅, UI, 배경 스크롤링, 발판 생성기, 게임 매니저 싱글톤화

  - 레트로 유니티 프로그래밍 에센스 14,15장

    - 좀비 슈팅 게임 제작

      - 플레이어 조작, 블렌드 트리 애니메이션, 라이트 맵 굽기, 시네머신 카메라, 레이캐스트, 내비 메쉬, 몬스터 AI, HUD Canvas, 포스트 프로세싱

  - 레트로 유니티 프로그래밍 에센스 17,18장

    - 포톤을 이용한 멀티 플레이 좀비 슈팅 게임 제작

      - 룸 (로비) 구현, 플레이어 위치 및 애니메이션 동기화, 아이템 동기화, 적 동기화, 씬 (게임 오버 및 스타트) 처리

| 문제점 정리 | 박두환 -기존 모델링시에 스무딩그룹을 따로 설정하지 않고 만들어 엔진에 적용했을 때 과도하게 부드럽게보임 김동엽 - 모델 프리팹이 T포즈가 아닐 때 애니메이션 적용시 발생하는 문제점 - 다른 모델에 적용된 애니메이션을 내 모델에 적용시킬 때 리타겟팅작업이 필요함 손채영 - 1. Build&Run 시 Build path contains project built with "Create Visual Studio Solution" option 에러 출력 - 2. 프리팹 생성 시 와 같은 창 출력 | 해결 방안 | 박두환 - 맥스에서 다시 스무딩 그룹을 직접 지정해주어 해결함 김동엽 - Animaition의 model컴포넌트에 모델을 T포즈로 만들어주는 기능이 존재 - 모델 리타겟팅에 대한 이해 습득 손채영 - 1. 빌드 폴더 변경 - 2. 유니티 2018.3 새 프리팹 시스템(https://themangs.tistory.com/entry/Unity-20183-%EC%9D%B4%ED%9B%84-prefab-%EB%B3%80%EA%B2%BD%EC%A0%90) : Prefab Variants (기존 프리팹의 데이터를 그대로 받아서 사용하되 하위 프리팹에 값을 넣을 경우 하위 프리팹에 사용된 값으로 적용됨) -> Original Prefab 선택 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 2월 4주차 | 다음 기간 | 2020.2.17-2020.2.23 |
| 다음주 할 일 | 박두환 -엔진 모델링 완성, 탱크 1층 내부배치 및 모델링 조정 김동엽 - 이펙트 출력 구현 손채영 - 자체 제작 서버 구현 시작 (C++ 서버 프레임워크, 유니티 클라이언트 내 C# 서버 접속) |  |  |

|  |  | 작성자 | 2014182015 박두환 2014182008 김동엽 2015182016 손채영 | 팀명 | FURY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 2월 4주차 | 기간 | 2020.2.24~2020.3.1 | 지도교수 | (서명) |
| 이번주 한일 | 박두환 - 엔진 및 1층 전반적인 모델링 조정 구성 배치 김동엽 손채영 - 서버 연동, 패킷 주고받기 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 박두환

  - 다이얼박스 1~3 , 계기판 등 1층 구성물전체 재작업 엔진, 2층 포신 모델링완성

  - 다이얼1~3 채색완료

- 김동엽

  - 플레이어 탱크의 포탄 발사시 포신에서 화염이 분출되는 이펙트 구현

  - 발사된 포탄에 궤적을 나타내는 fire_trail 및 광원을 부착

- 손채영

  - 유니티 클라이언트 – 서버 연동 (2/24)

    - 서버

      - Overlapped IO 모델 프레임워크 제작

      - Accept 기능 추가

    - 유니티 클라이언트

      - Socket 클라이언트 모델 사용

      - Connect 기능 추가

  - 접속 동기화

    - Vector3 to byte array in C# (2/25~27)

      - memcpy의 C# 버전인 Buffer.BlockCopy(src, srcOffset, dst, dstOffset, count) 메서드 이용 -> 폐기

      - StringBuilder 클래스 이용

        - string 변환 후 byte array로 변환해야 정확히 1바이트씩 복사됨,,

    - 클라이언트에서 서버로 패킷 전송 (2/26~27)

      - Socket.Send(buffer, socketFlags)

      - 패킷 유형 정의

        - 고정 길이 패킷(패킷 유형 ID) + 가변 길이 패킷 (value)

        - 서버에서 1바이트씩 읽어오고, white space로 구분

    - 서버에서 클라이언트로 패킷 전송 (2/27)

      - 클라이언트에 recv 스레드 추가

      - 유형 0의 패킷, 서버로부터 부여 받은 id가 0이라는 뜻

| 문제점 정리 | 박두환 -기획 초기에 구상했던 넓은 탱크내부를 구현하려했으나 모델링 도중 이와 같이 할 경우 탱크가아닌 이상한 방에 있는 느낌을 강하게받음 김동엽 - 이펙트가 원하는 방향으로 rotate되지 않는 문제 손채영 - 1. Socket Connect Error 유형 (1) “System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): 연결된 구성원으로부터 응답이 없어 연결하지 못했거나, 호스트로부터 응답이 없어 연결이 끊어졌습니다.” - 2. Socket Connect Error 유형 (2) “System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): 대상 컴퓨터에서 연결을 거부했으므로 연결하지 못했습니다.” - 3. byte array에 vector3 복사하기 | 해결 방안 | 박두환 -참고용 레퍼런스를 다양하게 찾아보면서 팀원과 회의를 통해 기존의 기획을 변경하였음 김동엽 - Velocity over lifetime컴포넌트의 좌표계를 world에서 local로 바꿔 rotation값을 이펙트에 적용시킴 손채영 - 1. IP 주소 불일치 - 2. PC 통신에 해당하는 포트(9000)를 열어야 함 - 3. StringBuilder 클래스 이용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 3월 1주차 | 다음 기간 | 2020.3.2-2020.3.8 |
| 다음주 할 일 | 박두환 -2층전반적인 구조물 제작, 완성된 것들 uv작업 및 채색 김동엽 - 손채영 - |  |  |

|  |  | 작성자 | 2014182015 박두환 2014182008 김동엽 2015182016손채영 | 팀명 | FURY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 3월 1주차 | 기간 | 2020.3.2~2020.3.8 | 지도교수 | (서명) |
| 이번주 한일 | 박두환 - 2층 전체적 uv, 재모델링 작업 김동엽 - Oculus Rift 기기 연동 및 개발환경 구축 손채영 - 접속 처리 및 동기화 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 박두환

  - 2층 cannon, chair, roof, floor 재모델링 및 uv작업

*2층 roof 작업물

- 김동엽

  - 기기연동

- 손채영

  - 접속 처리 및 접속 동기화(3/3) (3/4)

    - 서버 --sc_login_ok 패킷(0)클라이언트

      - 서버는 클라이언트의 접속 순서대로 id 부여한 뒤 login_ok 패킷 전송

      - 클라이언트는 login_ok 패킷을 수신하면ui text로각 클라이언트에 접속 상태 표기

      - 로컬 테스트 위해 클라이언트 스크린 모드 토글

    - 서버 --sc_put_player패킷(1)클라이언트

      - 서버는 accept 후 기존 클라이언트가 있는지 검사,있다면 login_ok 패킷 이후 sc_put_player 패킷을 보냄

      - 클라이언트는 sc_put_player 패킷을 recv 했을시 플레이어 프리팹을 동적 생성

      - C#에서 배열 초기화는 System.Array.Clear() 메서드 사용

  - 위치 처리 및 동기화 (3/5)

    - 클라이언트 –cs_player_pos패킷(2) 서버

| 문제점 정리 | 박두환 - 김동엽 -핸드폰 App에서 개발자모드 옵션탭이 표기되지 않는문제 손채영 - 1. RecvThread 내 루프가 두 번 이상 돌지 않음 -> UnityException: get_isActiveAndEnabled can only be called from the main thread. 에러 | 해결 방안 | 박두환 - 김동엽 - 손채영 - 1. 메인 스레드 이외의 스레드에서 리소스에 접근해서 생긴 문제 -> 별도 string 버퍼를 만들어서 한번 거쳐서 데이터 전달 또는 코루틴 사용 (http://bitly.kr/71gmkbt1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 3월 2주차 | 다음 기간 | 2020.3.9-2020.3.15 |
| 다음주 할 일 | 박두환 - 김동엽 - 손채영 - |  |  |

|  |  | 작성자 | 2014182015 박두환 2014182008 김동엽 2015182016 손채영 | 팀명 | FURY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 3월 2주차 | 기간 | 2020.3.9~2020.3.15 | 지도교수 | (서명) |
| 이번주 한일 | 박두환 - 1층 내부 인테리어 김동엽 손채영 - 접속 처리 및 동기화 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 박두환

  - 탱크모델링 내부의 노멀 뒤집는 작업, 1층 내부인테리어

- 김동엽

- 손채영

  - 접속 동기화 중 플레이어 간 충돌 무시

    - Edit Layer에서 Player 추가 후 Project settings – Physics – Player 언체크

  - 위치 처리 및 동기화

    - 로컬 플레이어 처리 방식 고안

| 문제점 정리 | 박두환 - 김동엽 손채영 - 플레이어 간 충돌 무시 | 해결 방안 | 박두환 - 김동엽 - 손채영 - 잘못된 체크박스 Physics2D를 이용한 것을 발견 후 조치를 취함 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 3월 3주차 | 다음 기간 | 2020.3.16-2020.3.22 |
| 다음주 할 일 | 박두환 - 김동엽 - 손채영 - |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |